****

1. **АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА**
2. **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **от** | ***11.01.2023*** | **№** | ***5*** |

**с. Александровка**

**О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельского поселения Ейского района**

**от 26 октября 2020 года № 129 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2021-2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского сельского поселения Ейского района от 26 декабря 2014 года № 189 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения Ейского района», Уставом Александровского сельского поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Александровского сельского поселения Ейского района от 26 октября 2020 года № 129 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2021-2023 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику общего отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района А.Ю. Кошлец опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Ейского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского

сельского поселения Ейского района С.А. Щеголькова

ПРИЛОЖЕНИЕ

 к постановлению администрации

Александровского сельского поселения Ейского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»**

**на 2021-2023 годы»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Александровского сельского поселения Ейского района

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»

на 2021-2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2021-2023 годы (далее – муниципальная программа) |
|  |  |  |
| Координатор муниципальной программы |  | Администрация Александровскогосельского поселения Ейского района |
|  |  |  |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | Не предусмотрены  |
|  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  | Не предусмотрены |
|  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | Не предусмотрены |
|  |  |  |
| Ведомственные целевые программы |  | Не предусмотрены |
|  |  |  |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  | 1) ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет;2) изготовление проектов организации дорожного движения;3) нанесение дорожной разметки,приобретение дорожных знаков; 4) обслуживание автомобильных дорог;5) ремонт гравийного покрытия;6) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;7) ремонт тротуаров;8) приобретение специального оборудования для обустройства и содержание автомобильных дорог местного значения;9) приобретение материала для обустройства автобусной остановки. |
|  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | 1) сохранность автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района и восстановление износа их дорожного покрытия;2) повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | 1) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации;2) сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;3) улучшение социальных условий жизни населения |
|  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | 1) длина отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием;2) количество изготовленных проектов организации дорожного движения;3) площадь нанесенной дорожной разметки, количество приобретенных дорожных знаков;4) количество приобретенной песчанно-солевой смеси, количество отработанных машино-часов грейдером;5) длина отремонтированных дорог с гравийным покрытием;6) длина отремонтированных тротуаров;7) приобретение специального оборудования для обустройства и содержания, автомобильных дорог местного значения;8) приобретение материала для строительства автобусной остановки.  |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы не предусмотрены,срок реализации 2021-2023 годы |
|  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | Объем финансирования из бюджета 29904997,86 рублей, в том числе:2021 год – 13291311,05 рублей;2022 год – 6434739,63 рублей;2023 год – 10178947,18 рублей.Объем финансирования из местного бюджета – 13000865,59 рублей, в том числе:2021 год – 4423277,05 рублей;2022 год – 6434739,63 рублей;2023 год – 2142848,91 рублей.Объем финансирования из краевого бюджета – 16018628,29 рублей, в том числе:2021 год – 8096100,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей;2023 год – 7922528,29 рублей.Объем финансирования из внебюджетных источников – 885503,98 в том числе;2021 год – 771934,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей;2023 год – 113569,98 рублей. |
|  |  |  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация Александровского сельского поселения Ейского района |
|  |  |  |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития

транспортной системы

Сеть автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района (далее – автомобильные дороги) – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающей огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы в Александровском сельском поселении Ейского района (далее по тексту – поселение). Между тем состояние автомобильных дорог далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема технического состояния автомобильных дорог и несоответствие их требованиям безопасности дорожного движения, строительным нормам и правилам обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием ремонта существующих автомобильных дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог Александровского сельского поселения Ейского района составляет 48,15 км., из них с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием – 25,12 км. Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность дорожного покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления. Наиболее распространенными дефектами асфальтового покрытия автомобильных дорог являются износ, шелушение, выбоины, трещины.

Формирование Программы обусловлено рядом причин:

1)некачественным техническим состоянием автомобильных дорог;

2)высоким износом дорожного покрытия автомобильных дорог, что приводит к неминуемым аварийным ситуациям, создавая угрозу жизни и здоровью населения.

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта и пешеходов по автомобильным дорогам необходимо использование программно-целевого метода решения данной проблемы.

 2.Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью программы является сохранность автомобильных дорог местного значения в поселении и восстановление износа их дорожного покрытия и повышение безопасности дорожного движения.

Основной задачей программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в поселении, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни населения.

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Срок реализации программы 2021-2023 годы.

3.Перечень и краткое описание подпрограмм,

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуется основное мероприятие:

основное мероприятие № 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, ремонт гравийного покрытия, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет»;

основное мероприятие № 2 «Изготовление проектов организации дорожного движения»;

основное мероприятие № 3 «Нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков»;

основное мероприятие № 4 «Обслуживание автомобильных дорог»;

основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного покрытия»;

основное мероприятие № 6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

основное мероприятие № 7 «Приобретение специального оборудования для обустройства и содержания автомобильных дорог местного значения»;

4.Обоснование ресурсного

обеспечения муниципальной программы

При определении расчетов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах по мероприятиям согласно проектно-сметной документации, о фактических затратах мероприятий предыдущих лет.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Общийобъемфинансирования | Объемы финансирования программы по годам (рублей) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие№1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, ремонт гравийного покрытия, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет » | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 9760018,47 | 2965252,04 | 4105696,43 | 2689070,00 |
| Основное мероприятие № 2 «Изготовление проектов организации дорожного движения» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 200000,00 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие № 3«Нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района  | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 839200,00 | 300000,0 | 239200,00 | 300000,00 |
| Основное мероприятие № 4«Обслуживание автомобильных дорог (грейдирование, посыпка дорог песчанно-солевой смесью во время гололёда, изготовление сметной документации, технадзор)» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района  | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 1350000,00 | 450000,0 | 450000,00 | 450000,0 |
| Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного покрытия» в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района  | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 85770,58 | 85770,58 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 2001900,00 | 2001900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 771934,00 | 771934,00 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Кирпичной от ж.д. №2 до пер. Железнодорожного в х.Зеленая Роща в Александровском сельском поселении Ейского района | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района  | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 34084,22 | 34084,22 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Краснодарского края | 795800,00 | 795800,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 306730,00 | 306730,00 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул.Комарова от ул.Ленина до ул.Коммунистической в п.Степной в Александровском сельском поселении Ейского района | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района  | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 28951,16 | 28951,16 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Краснодарского края | 676000,00 | 676000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 260730,00 | 260730,00 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Ейской от пер. Октябрьский до пер. Совхозного в с. Александровка в Александровском сельском поселении Ейского района | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 22735,20 | 22735,20 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Краснодарского края | 530100,00 | 530100,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 204474,00 | 204474,00 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Восточной от ул. Советской до ул. Садовой в п. Садовый; Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Советской от ул. Молодежной до ул. Новокузнецкой в п. Садовый | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 367645,00 | 0,0 | 0,0 | 367645,00 |
| Бюджет Краснодарского края | 887040,38 | 0,0 | 0,0 | 887040,38 |
| Внебюджетные источники | 13055,99 | 0,0 | 0,0 | 13055,99 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Октябрьской от ул. Железнодорожной до ул. Набережной в х. Зеленая Роща; Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул.Набережной от дома №2 до дома №34 в х. Зеленая Роща; Ремонт гравийного дорожного покрытия по пер. Школьному от дома №2 до ул. Набережной в х. Зеленая Роща | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 760821,51 | 0,0 | 0,0 | 760821,51 |
| Бюджет Краснодарского края | 1836462,93 | 0,0 | 0,0 | 1836462,93 |
| Внебюджетные источники | 26238,00 | 0,0 | 0,0 | 26238,00 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по пер. Молодежному от дома №16 до ул.Ейской в с. Александровка; Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Октябрьской от ул. Пушкина до пер. Степного в с. Александровка; Ремонт гравийного дорожного покрытия по пер. Октябрьскому от ул. Московской до ул. Лермонтова в с Александровка | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 646123,40 | 0,0 | 0,0 | 646123,40 |
| Бюджет Краснодарского края | 1559607,46 | 0,0 | 0,0 | 1559607,46 |
| Внебюджетные источники | 22280,87 | 0,0 | 0,0 | 22280,87 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Набережной от дома №34 до дома №70 в х. Зеленая Роща; | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 610 601,64 | 0,0 | 0,0 | 610 601,64 |
| Бюджет Краснодарского края | 1 473 864,69 | 0,0 | 0,0 | 1 473 864,69 |
| Внебюджетные источники | 21 056,56 | 0,0 | 0,0 | 21 056,56 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Ленина от дома №1 до дома №8 в пос. Степной | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 307 882,00 | 0,0 | 0,0 | 307 882,00 |
| Бюджет Краснодарского края | 743 162,18 | 0,0 | 0,0 | 743 162,18 |
| Внебюджетные источники | 10 617,89 | 0,0 | 0,0 | 10 617,89 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Зеленой от ул. Коммунистической до ул. Солнечной в пос. Степной | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 248 837,11 | 0,0 | 0,0 | 248 837,11 |
| Бюджет Краснодарского края | 600 639,98 | 0,0 | 0,0 | 600 639,98 |
| Внебюджетные источники | 8 581,91 | 0,0 | 0,0 | 8 581,91 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Лермонтова от пер. Октябрьский до ул. Пушкина в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 340 439,34 | 0,0 | 0,0 | 340 439,34 |
| Бюджет Краснодарского края | 821 750,67 | 0,0 | 0,0 | 821 750,67 |
| Внебюджетные источники | 11 738 ,76 | 0,0 | 0,0 | 11 738 ,76 |
| Основное мероприятие № 6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 612254,40 | 612254,40 | 0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 6094200,00 | 6094200,00 | 0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Ивановской от автомобильной дороги г.Краснодар-г.Ейск до ул.Школьной в с.Александровка | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 258217,06 | 258217,06 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Краснодарского края | 2570216,54 | 2570216,54 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Калинина от ул.Пушкина до ул.Школьной в п.Степной | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 354037,34 | 354037,34 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Краснодарского края | 3523983,46 | 3523983,46 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие № 7 «Ремонт тротуара»  | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 1429843,20 | 0,0 | 1429843,2 | 0,00 |
| Устройство тротуара по ул. Ленина от МБОУ СОШ №19 п. Степной до дома по ул. Ленина №17 в пос. Степной | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | БюджетАлександровского сельского поселения Ейского района | 1429843,20 | 0,0 | 1429843,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие № 8 «Приобретение специального оборудования для обустройства и содержания автомобильных дорог местного значения»  | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| **ИТОГО:** | 29904997,86 | 13291311,05 | 6434739,63 | 10178947,18 |

Начальник финансового отдела Н.Н. Прадун

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Александровского сельского поселения Ейского района.

6.Методика оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации Александровского сельского поселения Ейского района от 26 декабря 2014 года № 189 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения Ейского района».

7.Механизм реализации муниципальной программы и контроль над ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - –дминистрация Александровского сельского поселения Ейского района, которая:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы;

2) формирует структуру муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы;

4) принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

5) несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

6)ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

7) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - –оклад о ходе реализации муниципальной программы);

8) проводит информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

9) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает [план](#Par1729) реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - –лан реализации муниципальной программы) по форме согласно приложения № 8 к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения Ейского района, утвержденному постановлением администрации Александровского сельского поселения Ейского района от 26 декабря 2014 года № 189 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программАлександровского сельского поселения Ейского района » (далее по тексту – порядок).

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль над выполнением плана реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в администрацию Александровского сельского поселения Ейского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

1) сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Александровского сельского поселения Ейского района;

2) сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

3) оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в администрацию Александровского сельского поселения Ейского района доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы, включая информацию о достижении показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы.

Начальник финансового отдела Н.Н. Прадун

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к муниципальной программе Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2021-2023 годы |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы

Александровского сельского поселения Ейского района

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»

на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | № год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2021-2023 годы |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, ремонт гравийного покрытия, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет» |
| 1.1.1 | Длина отремонтирован-ных дорог с асфальтобетонным покрытием | км | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 2021-2023 годы |
| 1.1.2 | Длина отремонтированных дорог с гравийным покрытием | км | 1,4 | 1,4 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 «Изготовление проектов организации дорожного движения» |
| 1.2.1 | Изготовление проекта организации дорожного движения  | шт. | 1 | 1 | 1 | 2021-2023 годы |
| 1.3 | Основное мероприятие № 3 «Нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков» |
| 1.3.1 | Площадь нанесенной дорожной разметки | м2 | 150 | 130 | 110 | 2021-2023 годы |
| 1.3.2 | Количество приобретенных дорожных знаков | шт | 39 | 40 | 42 | 2021-2023 годы |
| 1.4 | Основное мероприятие № 4 «Обслуживание автомобильных дорог» |
| 1.4.1 | Количество приобретенной песчано-солевой смеси | т | 7,2 | 0 | 5 | 2021-2023 годы |
| 1.4.2 | Количество отработанных машино-часов грейдером | маш/час | 0 | 0 | 75 | 2021-2023 годы |
| 1.5 | Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного покрытия» |
| 1.5.1 | Длина отремонтированных дорог с гравийным покрытием | км | 1,7 | 2,0 | 5,2 | 2021-2023 годы |
| 1.6 | Основное мероприятие № 6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 1.6.1 | Длина отремонтированных дорог с асфальтовым покрытием | км | 1,489 | 1,5 | 0,0 | 2021-2023 годы |
| 1.7 | Основное мероприятие № 7 «Ремонт тротуара» |
| 1.7.1 | Длина отремонтированного участка  | км | 0 | 0,15 | 1 | 2021-2023 годы |
| 1.7 | Основное мероприятие № 8 «Приобретение специального оборудования для обустройства и содержания автомобильных дорог местного значения» |
| 1.7.1 | Специальное оборудование для обустройства и содержания автомобильных дорог | шт. | 0 | 1 | 1 | 2021-2023 годы |

Начальник финансового отдела Н.Н. Прадун

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к муниципальной программе Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2021-2023 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Александровского сельского поселения Ейского района

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»

на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Источникфинансирования | Объемфинансирования,всего(руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель основных мероприятий | сохранность автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района и восстановление износа их дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения |
| 1.1 | Задача основных мероприятий | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни населения |
| 1.1.1 | Основноемероприятие № 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, ремонт гравийного покрытия, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет» | всего | 9760018,47 | 2965252,04 | 4105696,43 | 2689070,00 | подписание акта выполненных работ | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района (далее по тексту – администрация) |
| бюджет Александровского сельского поселения Ейского района (далее по тексту – бюджет поселения) | 9760018,47 | 2965252,04 | 4105696,43 | 2689070,00 |
| 1.1.2 | Основноемероприятие № 2 «Изготовление проектов организации дорожного движения» | всего | 200000,00 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | подписаниеактавыполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 200000,00 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Основноемероприятие № 3 «Нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков » | всего | 839200,00 | 300000,0 | 239200,00 | 300000,00 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 839200,00 | 300000,0 | 239200,00 | 300000,00 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие№4 «Обслуживание автомобильных дорог» (грейдирование, посыпка дорог песчанно-солевой смесью во время гололёда, изготовление сметной документации, технадзор) | всего | 1350000,00 | 450000,0 | 450000,00 | 450000,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 1350000,00 | 450000,0 | 450000,00 | 450000,0 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие№ 5 «Ремонт гравийного покрытия» в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в том числе: | всего | 2859604,58 | 2859604,58 | 0,0 | 0,0 | подписание акта выполненныхработ | администрация |
| бюджет поселения | 85770,58 | 85770,58 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджет Краснодарского края | 2001900,0 | 2001900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 771934,00 | 771934,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.1 | Основное мероприятие№ 5 « Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Кирпичной от ж.д. №2 до пер. Железнодорожного в х.Зеленая Роща в Александровском сельском поселении Ейского района»  | всего | 1136614,22 | 1136614,22 | 0,0 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 34084,22 | 34084,22 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Краснодарского края | 795800,00 | 795800,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 306730,00 | 306730,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.2 | Основное мероприятие№ 5 « Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул.Комарова от ул.Ленина до ул.Коммунистической в п.Степной в Александровском сельском поселении Ейского района »  | всего | 965681,16 | 965681,16 | 0,0 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 28951,16 | 28951,16 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Краснодарского края | 676000,00 | 676000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 260730,00 | 260730,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.3 | Основное мероприятие№ 5 « Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Ейской от пер. Октябрьский до пер. Совхозного в с. Александровка в Александровском сельском поселении Ейского района»  | всего | 757309,20 | 757309,20 | 0,0 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 22735,20 | 22735,20 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Краснодарского края | 530100,00 | 530100,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 204474,00 | 204474,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.4 | Основное мероприятие№ 5 « Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Восточной от ул. Советской до ул. Садовой в п. Садовый; Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Советской от ул. Молодежной до ул. Новокузнецкой в п. Садовый»  | всего | 1267741,37 | 0 | 0 | 1267741,37 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 367645,00 | 0 | 0 | 367645 |
| Бюджет Краснодарского края | 887040,38 | 0 | 0 | 887040,38 |
| Внебюджетные источники | 13055,99 | 0 | 0 | 13055,99 |
| 1.1.5.5 | Основное мероприятие№ 5 Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Октябрьской от ул. Железнодорожной до ул. Набережной в х. Зеленая Роща; Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул.Набережной от дома №2 до дома №34 в х. Зеленая Роща; Ремонт гравийного дорожного покрытия по пер. Школьному от дома №2 до ул. Набережной в х. Зеленая Роща»  | всего | 2623522,44 | 0 | 0 | 2623522,44 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 760821,51 | 0 | 0 | 760821,51 |
| Бюджет Краснодарского края | 1836462,93 | 0 | 0 | 1836462,93 |
| Внебюджетные источники | 26238,00 | 0 | 0 | 26238 |
| 1.1.5.6 | Основное мероприятие№ 5 « Ремонт гравийного дорожного покрытия по пер. Молодежному от дома №16 до ул.Ейской в с. Александровка; Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Октябрьской от ул. Пушкина до пер. Степного в с. Александровка; Ремонт гравийного дорожного покрытия по пер. Октябрьскому от ул. Московской до ул. Лермонтова в с Александровка»  | всего | 2228011,73 | 0 | 0 | 2228011,73 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 646123,40 | 0 | 0 | 646123,4 |
| Бюджет Краснодарского края | 1559607,46 | 0 | 0 | 1559607,46 |
| Внебюджетные источники | 22280,87 | 0 | 0 | 22280,87 |
| 1.1.5.7 | Основное мероприятие№ 5 « Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Набережной от дома №34 до дома №70 в х. Зеленая Роща;»  | всего | 2105522,89 | 2105522,89 | 0 | 0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 1211,64 | 610 601,64 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснодарского края | 1338,69 | 1 473 864,69 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 77,56 | 21 056,56 | 0 | 0 |
| 1.1.5.8 | Основное мероприятие№ 5 « Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Ленина от дома №1 до дома №8 в пос. Степной»  | всего | 1061662,07 | 0 | 0 | 1061662,07 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 307882,00 | 0 | 0 | 307882 |
| Бюджет Краснодарского края | 743162,18 | 0 | 0 | 743162,18 |
| Внебюджетные источники | 10617,89 | 0 | 0 | 10617,89 |
| 1.1.5.9 | Основное мероприятие№ 5 « Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Зеленой от ул. Коммунистической до ул. Солнечной в пос. Степной»  | всего | 858059,00 | 0 | 0 | 858059 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 248837,11 | 0 | 0 | 248837,11 |
| Бюджет Краснодарского края | 600639,98 | 0 | 0 | 600639,98 |
| Внебюджетные источники | 8581,91 | 0 | 0 | 8581,91 |
| 1.1.5.10 | Основное мероприятие№ 5 « Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Лермонтова от пер. Октябрьский до ул. Пушкина в с. Александровка»  | всего | 1173928,77 | 0 | 0 | 1173928,77 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 340439,34 | 0 | 0 | 340439,34 |
| Бюджет Краснодарского края | 821750,67 | 0 | 0 | 821750,67 |
| Внебюджетные источники | 11738,76 | 0 | 0 | 11738,76 |
| 1.1.6. | Основное мероприятие № 6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | всего | 6706454,4 | 6706454,4 | 0,0 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 612254,4 | 612254,4 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Краснодарского края | 6094200,00 | 6094200,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6.1 | Основное мероприятие№ 6 «Ремонт автомобильной дороги по ул.Ивановской от автомобильной дороги г.Краснодар-г.Ейск до ул.Школьной в с.Александровка» | всего | 2828433,60 | 2828433,60 | 0,00 | 0,00 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 258217,06 | 258217,06 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Краснодарского края | 2570216,54 | 2570216,54 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6.2 | Основное мероприятие№ 6 «Ремонт автомобильной дороги по ул.Калинина от ул.Пушкина до ул.Школьной в п.Степной» | всего | 3878020,80 | 3878020,80 | 0,00 | 0,00 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 354037,34 | 354037,34 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Краснодарского края | 3523983,46 | 3523983,46 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Основное мероприятие № 7 «Ремонт тротуара» | всего | 1429843,20 | 0,0 | 1429843,2 | 0,00 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 1429843,20 | 0,0 | 1429843,2 | 0,00 |
| 1.1.7.1 | Устройство тротуара по ул. Ленина от МБОУ СОШ №19 п. Степной до дома по ул. Ленина №17 в пос. Степной | всего | 1429843,20 | 0,0 | 1429843,2 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| бюджет поселения | 1429843,20 | 0,0 | 1429843,2 | 0,0 |
| 1.1.8 | Основное мероприятие №8 «Приобретение специального оборудования для обустройства и содержания автомобильных дорог местного значения» | всего | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | товарная накладная | администрация |
| бюджет поселения | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,0 |

».

Начальник финансового отдела Н.Н. Прадун