- АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 16.05.2022 | № | 59 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Александровка

О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельского поселения Ейского района

от 26 октября 2020 года № 129 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского сельского поселения Ейского района от 26 декабря 2014 года № 189 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения Ейского района», Уставом Александровского сельского поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Александровского сельского поселения Ейского района от 26 октября 2020 года № 129 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2021-2023 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику общего отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района А.Ю. Павловой опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Ейского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского

сельского поселения Ейского района                                         С.А. Щеголькова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Александровского сельского поселения Ейского района

от ___________ № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Александровского сельского поселения  Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»

на 2021-2023 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Александровского сельского поселения Ейского района

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»

на 2021-2023 годы

| Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2021-2023 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы |  | Не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы |  | Не предусмотрены |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  | 1) ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет; 2) изготовление проектов организации дорожного движения; 3) нанесение дорожной разметки,приобретение дорожных знаков; 4) обслуживание автомобильных дорог; 5) ремонт гравийного покрытия; 6) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 7) ремонт тротуаров; 8) приобретение специального оборудования для обустройства и содержание автомобильных дорог местного значения; 9) приобретение материала для обустройства автобусной остановки. |
| Цели муниципальной программы |  | 1) сохранность автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района и восстановление износа их дорожного покрытия; 2) повышение безопасности дорожного движения |
| Задачи муниципальной программы |  | 1) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации; 2) сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; 3) улучшение социальных условий жизни населения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | 1) длина отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием; 2) количество изготовленных проектов организации дорожного движения; 3) площадь нанесенной дорожной разметки, количество приобретенных дорожных знаков; 4) количество приобретенной песчанно-солевой смеси, количество отработанных машино-часов грейдером; 5) длина отремонтированных дорог с гравийным покрытием; 6) длина отремонтированных тротуаров; 7) приобретение специального оборудования для обустройства и содержания, автомобильных дорог местного значения; 8) приобретение материала для строительства автобусной остановки. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы не предусмотрены, срок реализации 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | Объем финансирования из бюджета 40 379 521,61 рублей, в том числе: 2021 год – 25 942 278,65 рублей; 2022 год – 10 905 333,93 рублей; 2023 год – 3 531 900,00 рублей. Объем финансирования из местного бюджета- 16 071 506,53 рублей, в том числе: 2021 год – 8 206 210,65 рублей; 2022 год – 6 575 339,63 рублей; 2023 год – 3 531 900,00рублей. Обьем финансирования из краевого бюджета – 21 374 505,72 рублей, в том числе: 2021 год – 16 192 200,00 рублей; 2022 год – 4 269 131,90 рублей; 2023 год – 0,00 рублей. Обьем финансирования из внебюджетных источников – 1 580 846,00, в том числе; 2021 год – 1 543 868,00 рублей; 2022 год – 60 862,40 рублей; 2023 год – 0,00 рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация Александровского сельского поселения Ейского района |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития

транспортной системы

Сеть автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении  Ейского района (далее – автомобильные дороги) – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающей огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы в Александровском сельском поселении Ейского района (далее по тексту – поселение). Между тем состояние автомобильных дорог далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема технического состояния автомобильных дорог и несоответствие их требованиям безопасности дорожного движения, строительным нормам и правилам обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием ремонта существующих автомобильных дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог Александровского сельского поселения Ейского района составляет 48,54 км., из них с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием – 25,12 км. Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность дорожного покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления. Наиболее распространенными дефектами асфальтового покрытия автомобильных дорог  являются износ, шелушение, выбоины, трещины.

Формирование Программы обусловлено рядом причин:

1)некачественным техническим состоянием автомобильных дорог;

2)высоким износом дорожного покрытия автомобильных дорог, что приводит к неминуемым аварийным ситуациям, создавая угрозу жизни и здоровью населения.

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта и пешеходов по автомобильным дорогам необходимо использование программно-целевого метода решения данной проблемы.

2.Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью программы является сохранность автомобильных дорог местного значения в поселении и восстановление износа их дорожного покрытия и повышение безопасности дорожного движения.

Основной задачей программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в поселении, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни населения.

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении  № 1 к муниципальной программе.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Срок реализации программы 2021-2023 годы.

3.Перечень и краткое описание подпрограмм,

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуется основное мероприятие:

основное мероприятие № 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, ремонт гравийного покрытия, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет»;

основное мероприятие № 2 «Изготовление проектов организации дорожного движения»;

основное мероприятие № 3 «Нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков»;

основное мероприятие № 4 «Обслуживание автомобильных дорог»;

основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного покрытия»;

основное мероприятие № 6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

основное мероприятие № 7 «Приобретение специального оборудования для обустройства и содержания автомобильных дорог местного значения»;

4.Обоснование ресурсного

обеспечения муниципальной программы

При определении расчетов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах по мероприятиям согласно проектно-сметной документации, о фактических затратах мероприятий предыдущих лет.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в              таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Общий объем финансирования | Объемы финансирования программы по годам (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие №1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, ремонт гравийного покрытия, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет » | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 10 774 290,76 | 5 800 136,0 | 2 202 254,76 | 2 771 900,00 |
| Основное мероприятие № 2 «Изготовление проектов организации дорожного движения» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие № 3 «Нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 839 200,00 | 300 000,0 | 239 200,00 | 300 000,00 |
| Основное мероприятие № 4 «Обслуживание автомобильных дорог (грейдирование, посыпка дорог песчанно-солевой смесью во время гололёда, изготовление сметной документации, технадзор)» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 1 350 000,00 | 450 000,0 | 450 000,00 | 450 000,0 |
| Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного покрытия» в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 85 770,58 | 85 770,58 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 2 001 900,0 | 2 001 900,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 771 934,00 | 771 934,00 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Кирпичной от ж.д. №2 до пер. Железнодорожного в х.Зеленая Роща в Александровском сельском поселении Ейского района | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 34 084,22 | 34 084,22 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 795 800,00 | 795 800,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 306 730,00 | 306 730,00 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул.Комарова от ул.Ленина до ул.Коммунистической в п.Степной в Александровском сельском поселении Ейского района | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 28 951,16 | 28 951,16 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 676 000,00 | 676 000,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 260 730,00 | 260 730,00 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Ейской от пер. Октябрьский до пер. Совхозного в с. Александровка в Александровском сельском поселении Ейского района | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 22 735,20 | 22 735,20 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 530 100,00 | 530 100,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 204 474,00 | 204 474,00 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Восточной от ул. Советской до ул. Садовой в п. Садовый | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 173 490,72 | 0,0 | 208 958,69 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 418 330,08 | 0,0 | 504 380,11 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 5 793,60 | 0,0 | 7 208,40 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Кубанской от дома №1 до дома №14 в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 117 455,52 | 0,0 | 405 026,40 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Кубанской от дома №16 до дома №8 по ул. Остапенко в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 42 805,08 | 0,0 | 147 567,60 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Октябрьской от ул. Железнодорожной до ул. Набережной в х. Зеленая Роща | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 217 545,00 | 0,0 | 264 677,66 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 525 105,00 | 0,0 | 638 875,53 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 7500,00 | 0,0 | 9 128,40 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул .Набережной от дома №2 до дома №34 в х. Зеленая Роща | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 233 084,28 | 0,0 | 283 582,76 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 562 609,32 | 0,0 | 684 507,64 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 8 034,00 | 0,0 | 9 781,20 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Кубанской от дома №14 до дома №15 в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 119 915,28 | 0,0 | 413 493,60 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Восточной от ул. Советской до ул. Садовой в п. Садовый | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 204 861,34 | 0,0 | 204 861,34 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 494 714,64 | 0,0 | 494 714,64 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 6 842,40 | 0,0 | 6 842,40 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Октябрьской от ул. Железнодорожной до ул. Набережной в х. Зеленая Роща | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 259 102,36 | 0,0 | 259 102,36 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 625 421,24 | 0,0 | 625 421,24 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 8 932,80 | 0,0 | 8 932,80 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Набережной от дома №2 до дома №34 в х. Зеленая Роща | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 277 609,34 | 0,0 | 277 609,34 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 670 089,46 | 0,0 | 670 089,46 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 9 574,90 | 0,0 | 9 574,80 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по пер. Молодежному от дома №16 до ул. Ейской в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 54 545,87 | 0,0 | 54 545,87 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 131 660,53 | 0,0 | 131 660,53 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 882,80 | 0,0 | 1 882,80 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по пер. Школьному от дома №2 до ул. Набережной в х. Зеленая Роща | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 123 862,25 | 0,0 | 126 838,00 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 298 976,95 | 0,0 | 306 160,41 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 4 272,00 | 0,0 | 4 374,00 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Октябрьской от ул. Пушкина до пер. Степного в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 284 148,96 | 0,0 | 291 084,95 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 685 877,04 | 0,0 | 702 618,25 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 9 798,00 | 0,0 | 10 038,00 | 0,0 |
| Устройство тротуара по ул. Ленина от МБОУ СОШ №19 п. Степной до дома по ул. Ленина №17 в пос. Степной | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 374 918,84 | 0,0 | 414 654,53 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 904 835,55 | 0,0 | 1 000 691,57 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 13 069,20 | 0,0 | 14 497,20 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Советской от ул. Молодежной до ул. Новокузнецкой в п. Садовый | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 126 456,94 | 0,0 | 126 456,94 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 305 267,06 | 0,0 | 305 267,06 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 4 334,40 | 0,0 | 4 334,40 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по пер. Октябрьскому от ул. Московской до ул. Лермонтова в с Александровка | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 63 083,12 | 0,0 | 77 190,58 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 152 288,88 | 0,0 | 186 323,43 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2 156,00 | 0,0 | 2 660,40 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Набережной от дома №34 до дома №70 в х. Зеленая Роща; | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 610 601,64 | 0,0 | 610 601,64 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 1 473 864,69 | 0,0 | 1 473 864,69 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 21 056,56 | 0,0 | 21 056,56 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Ленина от дома №1 до дома №8 в пос. Степной | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 307 882,00 | 0,0 | 307 882,00 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 743 162,18 | 0,0 | 743 162,18 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 10 617,89 | 0,0 | 10 617,89 | 0,0 |
| Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Зеленой от ул. Коммунистической до ул. Солнечной в пос. Степной | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 248 837,11 | 0,0 | 248 837,11 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 600 639,98 | 0,0 | 600 639,98 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 8 581,91 | 0,0 | 8 581,91 | 0,0 |
|  | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 340 439,34 | 0,0 | 340 439,34 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 821 750,67 | 0,0 | 821 750,67 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 11 738 ,76 | 0,0 | 11 738 ,76 | 0,0 |
| Основное мероприятие № 6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 612 254,40 | 612 254,40 | 0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 6 094 200,00 | 6 094 200,00 | 0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Ивановской от автомобильной дороги г.Краснодар-г.Ейск до ул.Школьной в с.Александровка | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 258 217,06 | 258 217,06 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 2 570 216,54 | 2 570 216,54 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Калинина от ул.Пушкина до ул.Школьной в п.Степной | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 354 037,34 | 354 037,34 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 3 523 983,46 | 3 523 983,46 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие № 7 «Ремонт тротуара» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 8 «Приобретение специального оборудования для обустройства и содержания автомобильных дорог местного значения» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ИТОГО: | 26 813 774,61 | 16 376 195,01 | 6 575 339,63 | 3 531 900,00 |

Начальник финансового отдела                                                                                                                                 Л.В.Мазнева

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Александровского сельского поселения Ейского района.

6.Методика оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации Александровского сельского поселения Ейского района от 26 декабря 2014 года № 189 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения Ейского района».

7.Механизм реализации муниципальной программы и контроль над ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - –дминистрация Александровского сельского поселения Ейского района, которая:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы;

2) формирует структуру муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы;

4) принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

5) несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

6)ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

7) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - –оклад о ходе реализации муниципальной программы);

8) проводит информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

9) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - –лан реализации муниципальной программы) по форме согласно приложения № 8 к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения Ейского района, утвержденному постановлением администрации Александровского сельского поселения Ейского района от 26 декабря 2014 года № 189 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программАлександровского сельского поселения Ейского района » (далее по тексту – порядок).

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль над выполнением плана реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в администрацию Александровского сельского поселения Ейского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

1) сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Александровского сельского поселения Ейского района;

2) сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

3) оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в администрацию Александровского сельского поселения Ейского района доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы, включая информацию о достижении показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы.

Начальник финансового отдела                                                         Л.В.Мазнева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к муниципальной программе Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2021-2023 годы |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы

Александровского сельского поселения Ейского района

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»

на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | № год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2021-2023 годы |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, ремонт гравийного покрытия, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет» |
| 1.1.1 | Длина отремонтирован- ных дорог с асфальтобетонным покрытием | км | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 2021-2023 годы |
| 1.1.2 | Длина отремонтированных дорог с гравийным покрытием | км | 1,4 | 1,4 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 «Изготовление проектов организации дорожного движения» |
| 1.2.1 | Изготовление проекта организации дорожного движения | шт. | 1 | 1 | 1 | 2021-2023 годы |
| 1.3 | Основное мероприятие № 3 «Нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков» |
| 1.3.1 | Площадь нанесенной дорожной разметки | м2 | 150 | 130 | 110 | 2021-2023 годы |
| 1.3.2 | Количество приобретенных дорожных знаков | шт | 39 | 40 | 42 | 2021-2023 годы |
| 1.4 | Основное мероприятие № 4 «Обслуживание автомобильных дорог» |
| 1.4.1 | Количество приобретенной песчано-солевой смеси | т | 7,2 | 0 | 5 | 2021-2023 годы |
| 1.4.2 | Количество отработанных машино-часов грейдером | маш/час | 0 | 0 | 75 | 2021-2023 годы |
| 1.5 | Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного покрытия» |
| 1.5.1 | Длина отремонтированных дорог с гравийным покрытием | км | 1,7 | 2,0 | 0,0 | 2021-2023 годы |
| 1.6 | Основное мероприятие № 6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 1.6.1 | Длина отремонтированных дорог с асфальтовым покрытием | км | 1,489 | 1,5 | 0,0 | 2021-2023 годы |
| 1.7 | Основное мероприятие № 7 «Ремонт тротуара» |
| 1.7.1 | Длина отремонтированного участка | км | 0 | 0,15 | 1 | 2021-2023 годы |
| 1.7 | Основное мероприятие № 8 «Приобретение специального оборудования для обустройства и содержания автомобильных дорог местного значения» |
| 1.7.1 | Специальное оборудование для обустройства и содержания автомобильных дорог | шт. | 0 | 1 | 1 | 2021-2023 годы |

Начальник финансового отдела                                                                                                                                      Л.В.Мазнева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2021-2023 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Александровского сельского поселения Ейского района

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»

на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель основных мероприятий | сохранность автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района и восстановление износа их дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения |
| 1.1 | Задача основных мероприятий | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни населения |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, ремонт гравийного покрытия, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет» | всего | 10 774 290,76 | 5 800 136,0 | 2 202 254,76 | 2771900,00 | подписание акта выполненных работ | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района (далее по тексту – администрация) |
|  |  | бюджет Александровского сельского поселения Ейского района (далее по тексту – бюджет поселения) | 10 774 290,76 | 5 800 136,0 | 2 202 254,76 | 2771900,00 |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие № 2 «Изготовление проектов организации дорожного движения» | всего | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,0 | 0,00 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие № 3 «Нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков » | всего | 900 000,0 | 300 000,00 | 300 000,0 | 300 000,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 900 000,0 | 300 000,00 | 300 000,0 | 300 000,0 |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие №4 «Обслуживание автомобильных дорог» (грейдирование, посыпка дорог песчанно-солевой смесью во время гололёда, изготовление сметной документации, технадзор) | всего | 1 350 000,00 | 450 000,0 | 450 000,00 | 450 000,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 1 350 000,00 | 450 000,0 | 450 000,00 | 450 000,0 |  |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного покрытия» в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в том числе: | всего | 2 859 604,22 | 2 859 604,22 | 0,0 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 85 770,58 | 85 770,58 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 2 001 900,0 | 2 001 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 771 934,00 | 771 934,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.1 | Основное мероприятие № 5 « Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Кирпичной от ж.д. №2 до пер. Железнодорожного в х.Зеленая Роща в Александровском сельском поселении Ейского района» | всего | 1 136 614,22 | 1 136 614,22 | 0,0 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 34 084,22 | 34 084,22 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 795 800,00 | 795 800,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 306 730,00 | 306 730,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.2 | Основное мероприятие № 5 « Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул.Комарова от ул.Ленина до ул.Коммунистической в п.Степной в Александровском сельском поселении Ейского района » | всего | 965 681,16 | 965 681,16 | 0,0 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 28 951,16 | 28 951,16 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 676 000,00 | 676 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 260 730,00 | 260 730,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.3 | Основное мероприятие № 5 « Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Ейской от пер. Октябрьский до пер. Совхозного в с. Александровка в Александровском сельском поселении Ейского района» | всего | 757 309,20 | 757 309,20 | 0,0 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 22 735,20 | 22 735,20 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 530 100,00 | 530 100,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 204 474,00 | 204 474,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.4 | Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Восточной от ул.Советской до ул.Садовой в п.Садовый» | всего | 597 614,40 | 0,0 | 597 614,40 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 173 490,72 | 0,0 | 173 490,72 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 418 330,08 | 0,0 | 418 330,08 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 5 793,60 | 0,0 | 5 793,60 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.5 | Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Кубанской от дома №1 до дома №14 в с. Александровка» | всего | 405 026,40 | 0,0 | 405 026,40 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 117 455,52 | 0,0 | 117 455,52 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 283 518,48 | 0,0 | 283 518,48 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 4 052,40 | 0,0 | 4 052,40 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.6 | Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Кубанской от дома №14 до дома №15 в с. Александровка» | всего | 413 493,46 | 0,0 | 413 493,46 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 119 915,14 | 0,0 | 119 915,14 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 289 445,52 | 0,0 | 289 445,52 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 4 132,80 | 0,0 | 4 132,80 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.7 | Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Кубанской от дома №16 до дома №8 по ул. Остапенко в с. Александровка» | всего | 147 567,60 | 0,0 | 147 567,60 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 42 805,08 | 0,0 | 42 805,08 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 103 297,32 | 0,0 | 103 297,32 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 465,20 | 0,0 | 1 465,20 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.8 | Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Октябрьской от ул. Железнодорожной до ул. Набережной в х. Зеленая Роща» | всего | 750 150,00 | 0,0 | 750 150,00 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 217 545,00 | 0,0 | 217 545,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 525 105,00 | 0,0 | 525 105,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 7 500,0 | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.9 | Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул.Набережной от дома №2 до дома №34 в х. Зеленая Роща» | всего | 803 727,60 | 0,0 | 803 727,60 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 233 084,28 | 0,0 | 233 084,28 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 562 609,32 | 0,0 | 562 609,32 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 8 034,00 | 0,0 | 8 034,00 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.10 | Основное мероприятие № 5 Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Восточной от ул. Советской до ул. Садовой в п. Садовый | всего | 706 418,80 | 0,0 | 706 418,80 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 204 861,34 | 0,0 | 204 861,34 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 494 714,64 | 0,0 | 494 714,64 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 6 842,40 | 0,0 | 6 842,40 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.11 | Основное мероприятие №5 Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Октябрьской от ул. Железнодорожной до ул. Набережной в х. Зеленая Роща | всего | 893 456,40 | 0,0 | 893 456,40 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 259 102,36 | 0,0 | 259 102,36 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 625 421,24 | 0,0 | 625 421,24 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 8 932,80 | 0,0 | 8 932,80 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.12 | Основное мероприятие №5 Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул.Набережной от дома №2 до дома №34 в х. Зеленая Роща | всего | 957 273,60 | 0,0 | 957 273,60 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 277 609,34 | 0,0 | 277 609,34 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 670 089,46 | 0,0 | 670 089,46 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 9 574,80 | 0,0 | 9 574,80 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.13 | Основное мероприятие №5 Ремонт гравийного дорожного покрытия по пер. Молодежному от дома №16 до ул.Ейской в с. Александровка | всего | 188 089,20 | 0,0 | 188 089,20 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 54 545,87 | 0,0 | 54 545,87 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 131 660,83 | 0,0 | 131 660,53 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1882,80 | 0,0 | 1 882,80 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.14 | Основное мероприятие №5 Ремонт гравийного дорожного покрытия по пер. Школьному от дома №2 до ул. Набережной в х. Зеленая Роща | всего | 427 111,20 | 0,0 | 427 111,20 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 123 862,25 | 0,0 | 123 862,25 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 298 976,95 | 0,0 | 298 976,95 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 4 272,00 | 0,0 | 4 272,00 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.15 | Основное мероприятие №5 Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Октябрьской от ул. Пушкина до пер. Степного в с. Александровка | всего | 979 824,00 | 0,0 | 979 824,00 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 284 148,96 | 0,0 | 284 148,96 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 685 877,04 | 0,0 | 685 877,04 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 9 798,00 | 0,0 | 9 798,00 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.16 | Основное мероприятие №5 Устройство тротуара по ул. Ленина от МБОУ СОШ №19 п. Степной до дома по ул. Ленина №17 в пос. Степной | всего | 1 292 823,60 | 0,0 | 1 292 823,60 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 374 918,84 | 0,0 | 374 918,84 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 904 835,44 | 0,0 | 904 835,44 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 13 069,20 | 0,0 | 13 069,20 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.17 | Основное мероприятие №5 Ремонт гравийного дорожного покрытия по ул. Советской от ул. Молодежной до ул. Новокузнецкой в п. Садовый | всего | 436 058,40 | 0,0 | 436 058,40 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 126 456,94 | 0,0 | 126 456,94 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 305 267,06 | 0,0 | 305 267,06 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 4 334,40 | 0,0 | 4 334,40 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5.18 | Основное мероприятие №5 Ремонт гравийного дорожного покрытия по пер. Октябрьскому от ул. Московской до ул. Лермонтова в с Александровка | всего | 217 528,00 | 0,0 | 217 528,00 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 63 083,12 | 0,0 | 63 083,12 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 152 288,88 | 0,0 | 152 288,88 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2 156,00 | 0,0 | 2 156,00 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6. | Основное мероприятие № 6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | всего | 6 706 454,4 | 6 706 454,4 | 0,0 | 0,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 612 254,4 | 612 254,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 6 094 200,00 | 6 094 200,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6.1 | Основное мероприятие № 6 «Ремонт автомобильной дороги по ул.Ивановской от автомобильной дороги г.Краснодар-г.Ейск до ул.Школьной в с.Александровка» | всего | 2 828 433,60 | 2 828 433,60 | 0,00 | 0,00 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 258 217,06 | 258 217,06 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 2 570 216,54 | 2 570 216,54 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6.2 | Основное мероприятие № 6 «Ремонт автомобильной дороги по ул.Калинина от ул.Пушкина до ул.Школьной в п.Степной» | всего | 3 878 020,80 | 3 878 020,80 | 0,00 | 0,00 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 354 037,34 | 354 037,34 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснодарского края | 3 523 983,46 | 3 523 983,46 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.7 | Основное мероприятие № 7 «Ремонт тротуара» | всего | 1 000 000,0 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 1 000 000,0 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.8 | Основное мероприятие №8 «Приобретение специального оборудования для обустройства и содержания автомобильных дорог местного значения» | всего | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | товарная накладная | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,0 |  |  |

».

Начальник финансового отдела                                                                                                                                       Л.В.Мазнева